TRADEFORGE

Rapport Technique de Session — PWA & Déploiement

26 Avril 2026  ·  Version 2.1.0  ·  Vercel + Supabase

| Plateforme | Déploiement | Backend | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA (iOS + Android) | Vercel | Supabase (PostgreSQL) | Déployé |

# 1. Génération des Icônes PWA

L'image source apple-touch-icon.png (1134×1134px, logo TradeForge doré sur fond blanc) a été uploadée et traitée pour générer les 3 tailles requises par le manifest.

Fichiers générés

| Fichier | Dimensions | Taille | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| icon-192.png | 192 × 192 px | 10.5 Ko | public/icons/ |
| icon-512.png | 512 × 512 px | 47.0 Ko | public/icons/ |
| icon-180.png | 180 × 180 px | 9.6 Ko | public/icons/ |

Correction manifest.json

Problème détecté : purpose "any maskable" sur une seule entrée — déconseillé par Chrome DevTools. Correction appliquée : purpose "any" sur chaque icône séparément.

# 2. Déploiement sur Vercel

## 2.1 Migration vers nouveau compte GitHub

Le projet a été migré depuis l'ancien compte GitHub vers elajmedoune12-droid/TradeForge.

Problèmes rencontrés et solutions

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| Clé API Groq exposée dans l'historique Git | Suppression du dossier .git, réinitialisation complète, .gitignore corrigé |
| node_modules et dist inclus dans le commit | Exclusion via .gitignore avant git add sélectif |
| Repo privé bloqué par Vercel Hobby | Passage du repo en public |
| Authentification Git échouée | Configuration credential.helper store + token GitHub |

## 2.2 Variables d'environnement Vercel

| Variable | Description |
| --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL | URL du projet Supabase |
| VITE_SUPABASE_ANON_KEY | Clé publique anon Supabase |
| VITE_GROQ_API_KEY | Clé API Groq pour l'assistant IA |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Clé service role pour l'API de suppression de compte |

# 3. Correction Reset Password

Le lien de reset password renvoyait vers localhost:3000 au lieu du site de production. Correction effectuée dans Supabase Authentication > URL Configuration.

| Paramètre | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Site URL | http://localhost:3000 | https://trade-forge-mu.vercel.app |
| Redirect URLs | (vide) | https://trade-forge-mu.vercel.app |

# 4. Suppression de Compte

## 4.1 Problème initial

Le bouton "Supprimer mon compte" effectuait uniquement un signOut() sans supprimer réellement le compte ni les données associées en base.

## 4.2 Solution implémentée

Création d'une Vercel API Route api/delete-account.js utilisant la clé service_role Supabase pour supprimer toutes les données de l'utilisateur puis son compte auth.

Tables supprimées (dans l'ordre)

| Table | Données supprimées |
| --- | --- |
| backtest_sessions, backtest_goals, backtest_cycles | Sessions et objectifs de backtest |
| push_subscriptions, journal_entries | Notifications et journal quotidien |
| monthly_goals, rules | Objectifs mensuels et règles de trading |
| hindsights_standalone, hindsight | Analyses de marché et post-trades |
| weekly_forecasts, trades, profiles | Prévisions, trades et profil utilisateur |
| auth.users (via admin API) | Compte d'authentification Supabase |

## 4.3 Correction signOut

Après suppression du compte, Supabase retournait une erreur 403 sur signOut() car le compte n'existait plus. Correction : utilisation de supabase.auth.signOut({ scope: 'local' }) pour vider uniquement la session locale sans appel réseau.

# 5. Résumé des Actions

| # | Action | Fichier | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Génération icônes PWA (192, 512, 180px) | public/icons/ | OK |
| 2 | Correction manifest.json (purpose) | public/manifest.json | OK |
| 3 | Migration GitHub + déploiement Vercel | GitHub / Vercel | OK |
| 4 | Correction URL reset password | Supabase Auth | OK |
| 5 | API suppression compte + données | api/delete-account.js | OK |
| 6 | Correction signOut local après suppression | Profile.jsx | OK |

TradeForge v2.1.0  ·  Journal de Trading Avancé  ·  trade-forge-mu.vercel.app